|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido la mayoría de las actividades, aunque con algunos ajustes. La conexión bancaria automática nos retrasó, pero trabajar con cartolas y datos de prueba nos permitió seguir avanzando.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Buscando alternativas en vez de esperar, como usar cartolas mientras se resuelve la conexión bancaria. Para lo que viene, planeo dejar la clasificación lista para funcionar con cualquier fuente de datos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo bien. Destaco sugerí varias formas de abordar el planteamiento de nuestro proyecto y para mejorar, debo coordinarme más con el equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de si basta con la carga de cartolas para la entrega final. Le preguntaría a la docente si es válido presentar la conexión bancaria en modo prueba, con datos ficticios.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Las actividades están bien repartidas según el rol de cada uno. Falta asignar claramente la integración de inteligencia artificial y la base de datos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido bueno y cada uno aportó desde su área. Podemos mejorar la comunicación.